BackUp Kft.

*Székhely, Telephelyek

-*Budapest, Pannónia u. 46.

-Debrecen, Erzsébet u. 17/b

-Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky Endre krt. 2

Fő feladataink

Mi (Lamp András és Kraljevic Darjan) SOHO és középvállalati környezetben specializálódtunk, és mikro-, kis- és középvállalkozások hálózatát építjük ki, megkeresésre, valamint segítünk a partnercégünk (Magyar Telekom Nyrt.) segítségével, elindítani vállalkozásuk, belépni a digitális világba és a fejlődés útjára terelni őket.

Képesítéseink

CCENT, CCNA (Network, Security, Wireless)

Jelen projekt eredményei:

-Saját irodaház (HQ), és telephelyek, kisebb irodák hálózatának kialakítása

-Országot lefedő elérhetőség kiépítése

Szükséges hálózati eszközök

- VPN-t támogató eszközök (Cisco ASA-k)

- Forgalomirányítók (Cisco router-ek)

- Vezetéknélküli eszközök (WiFi Router, WLC, AP-k)

- Core kapcsolók, Access kapcsolók (Cisco switch-ek)

- Szerverek (AD, NAS, BackUp, Exchange, VPN, DHCP, LAMP)

- SDN (controller)

- Továbbá szükséges átviteli közegek (kábelek)

Menetrend (körülbelül 1,5 év)

- Projekt megtervezése

- Szükséges ingatalanok megvásárlása, tulajdonba vétele

- Szükséges eszközök megvásárlása

- Partnercégi megállapodás a Magyar Telekom Nyrt-gal

- Eközben kisebb munkák elvállalása

- Beköltözés a székhelyre

- Hálózat kialakítása a székhelyen

- Két részletben a további telephelyek felszerelése

- A vállalkozás elindult, ügyfelek fogadása

Felmerülő kockázatok

- Enyhe, vagy súlyos egészségügyi problémák miatt a projekt lelassulása

- Kommunikáció hiánya

- Alulbecsült pénzügyi költségek

- Fogyasztói preferenciák vagy technológia gyors változása

- Sprintek csúszása ---> a projekt nem készül el időben

Költségvetés

Ingatlanárak: ~363 millió Ft

Fenntartási költségek: ~10 millió Ft

Eszközökre és egyéb tárgyilagos kiadásokra fordított összeg: ~55 millió Ft

Alkalmazottak bére ( 1. évben):

HR: ~43 millió Ft (5 fő)

Marketing: ~13 millió Ft (3 fő)

Rendszergazda: ~22 millió Ft (4 fő)

Szakemberek: ~226 millió Ft (50 fő)

Összesen: ~732 millió Ft

Véglegesen 750 millió Ft