# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Backup Kft.
Székhely: Budapest 
Cégjegyzékszám: 01-09-123467
Adószám: 12345678-2-42
Képviseli: Lamp András ügyvezető és Kraljevic Darjan ügyvezető

(a továbbiakban: Vállalkozó)

másrészről

Codelinks Kft.
Székhely: Kecskemét
Cégjegyzékszám: 03-09-123469
Adószám: 12345678-2-03
Képviseli: Trunk Tamás
(a továbbiakban: Megrendelő)

együttesen: Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

- A szerződés tárgya

1.1. A Vállalkozó vállalja a Megrendelő három telephelyén – Kecskemét, Győr és Baja – teljes körű hálózati infrastruktúra és adatbiztonsági rendszer kiépítését.

1.2. A kivitelezés az alábbiakat tartalmazza:

- Strukturált belső hálózat kiépítése

- Aktív hálózati eszközök telepítése és konfigurálása

- Szerver infrastruktúra telepítése

- WiFi hálózat kiépítése és menedzsment

- Router és tűzfal konfiguráció

- Telekom üzleti internetkapcsolat közvetítése és beüzemelésének koordinálása

- Rendszertesztelés és dokumentáció átadása

- Teljesítési helyszínek

- 6000 Kecskemét,  Izsáki út 12.

- 9021 Győr, Szent István út 33.

- 6500 Baja, Szegedi út 45.

- Teljesítési határidő

3.1. A kivitelezés megkezdése:  2025.09.01.
3.2. A teljesítés határideje: 2026.04.30.
3.3. A három telephely kiépítése ütemezetten, előzetesen egyeztetett projektterv alapján történik.

- Vállalkozói díj

4.1. A szerződés teljes nettó vállalkozói díja: 22 570 000 Ft + ÁFA.

4.2. Fizetési ütemezés:

- 40% előleg a szerződés aláírását követően

- 40% a második telephely átadását követően

- 20% a teljes projekt lezárásakor

4.3. Fizetési határidő: számla kiállításától számított 8 nap.

- Felek kötelezettségei

5.1. Vállalkozó kötelezettségei:

- Szakszerű kivitelezés

- Határidők betartása

- Dokumentáció biztosítása

- Adatbiztonsági előírások betartása

5.2. Megrendelő kötelezettségei:

- Telephelyek hozzáférésének biztosítása

- Műszaki információk rendelkezésre bocsátása

- Számlák határidőre történő kiegyenlítése

- Garancia

6.1. Vállalkozó 12 hónap teljes körű kivitelezési garanciát vállal.

6.2. A beépített eszközökre a gyártói garancia az irányadó.

- Titoktartás

A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt során tudomásukra jutott üzleti és műszaki információkat bizalmasan kezelik.

- Szerződésszegés

Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni.

- Záró rendelkezések

9.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
9.2. A szerződés módosítása kizárólag írásban érvényes.

Kelt: Budapest, 2025.08.23.

Backup Kft.
Lamp András Vállalkozó és Kraljevic Darjan Vállalkozó

Codelinks Kft.

Trunk Tamás Megrendelő